Обязательные задачи:

- Выбор варианта задания

- Разработка структуры БД

- Разработка серверной части

- Разработка клиентской части

- Отчет, дневник, презентация (5 минут)

Ход работы:

- Выбор индивидуального варианта задания.

- Анализ предметной области (7 дней):

  - Выявление акторов – описать основные роли пользователей системы.

  - Формализация бизнес-процесса – описать последовательность и взаимодействие ролей пользователя друг с другом и с системой (диаграмма – BPMN/IDEF0, средство – draw.io/visio).

  - Выявление основных функций ПО – описать основные функции программного обеспечения с использованием средств проектирования (диаграмма – «UML Use Case»; средство – draw.io/rational rose/visio).

  - Проектирование пользовательского интерфейса для каждого актора системы (средство – Figma).

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: макет веб-интерфейса пользователя и формальное представление работы его функций.

- Разработка структуры БД (5 дня):

  - Выявление основных сущностей, их атрибутов и связей между ними (в текстовом виде, с соблюдением трех нормальных форм).

  - Разработка логической схемы базы данных (в нотации Мартина/Баркера/Чена/IDEF1X; средство – draw.io/pgadmin/Erwin и пр.).

  - Разработка базы данных в выбранной реляционной СУБД (postgres/mysql/sqlite и др.).

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: формальное представление базы данных для программного обеспечения и разработанная база данных в СУБД на рабочем компьютере (локально).

- Разработка серверной части (10 дней):

  - Выбор стека технологий для реализации серверной части (node.js/django/flask/fastapi/asp.net/php и др.).

  - Разработка диаграммы классов для серверной части программного обеспечения (диаграмма «UML Class Diagram»; средство – draw.io/rational rose/visio).

  - Разработка сервисной прослойки приложения (т.е. api/endpoint) с описанием входных/выходных данных и типа запроса (средство – postman/swagger).

  - Программная реализация.

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: разработанная серверная часть программного обеспечения на выбранном стеке технологий, реализующая перечень api функций (запрос-ответ в JSON формате).

- Разработка клиентской части (8 дней):

  - Выбор стека технологий для реализации клиентской части (html, css (bootstrap или др.), js – vue/react/angular).

  - Разработка UI интерфейса – страницы + компоненты.

  - Программная реализация.

  - ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: несколько веб-страниц (или SPA), предоставляющих пользователю минимально необходимый функционал для реализации бизнес-процесса предметной области. Компоненты фронт-енд части обращаются к api серверной части ПО (запрос-ответ в JSON формате).

- Использование git для хранения кода ОБЯЗАТЕЛЬНО.

- Использование docker для компоновки и запуска приложения приветствуется.